Roles

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Responsable** | **Responsabilidad** |
| Líder | Alfredo Fernández | Encargada de coordinar, integrar y evaluar las diversas actividades que se deben realizar para culminar con éxito el proyecto, guiar al grupo de trabajo así como brindar apoyo a los integrantes del mismo. |
| Analista | María Rodríguez  Alfredo Fernández | Se encargan de analizar el problema y comprender lo que el cliente desea y necesita, es decir determina los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema para plantear una solución óptima. |
| Especialistas | Josmar Rodríguez | El especialista es el encargado de velar que los alcances del proyecto sean los adecuados con respecto al tiempo de desarrollo y el equipo de trabajo. |
| Diseñadores | Karina Colmenarez  Geholin Colmenarez  Josnery Díaz | Definen la arquitectura del hardware y del software que se utilizara en el desarrollo del proyecto, crearan los modelos del negocio y del sistema utilizando UML como herramienta de modelado de datos además de crear las GUI’s |
| Desarrolladores | Josmar Rodríguez  Kervin Hernández | Se encargaran de programar los diferentes módulos del sistema y de la creación de la base de datos. |
| Representante del sistema | Alfredo Fernández | Se encarga garantizar la implementación y desempeño del sistema, defender los derechos de los programadores y la comercialización del producto. |
| Sponsor |  | Se encarga de velar que el sistema satisfaga las necesidades de usuario previstas en el SRS. |

Agenda JAD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Objetivos** | **Cumplido** | **No cumplido** | **Próxima Tarea** | **Observaciones** |
| **16/05/2019**  **08:00 AM** | Plantear el Problema existente en la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación específicamente en el dpto. de Informática. | Determinar las necesidades de un sistema de incidencias para la Secretaría Educación, Cultura, Deporte y Recreación específicamente en el dpto. de Informática. |  | Reunión del equipo de trabajo para repartir roles y actividades a realizar. | Cada participante leyó por separado el planteamiento del problema. |
| **23/05/2019**  **10:00 AM** | Determinar los roles de cada participante para el desarrollo del software.  Asignar actividades a realizar | Dividir el trabajo en módulos, asignar tareas a cada participante. |  | Reunión del equipo  Revisión de tareas asignadas:  JAD: Alfredo Fernández  Descrip. Procesos (Actual): María Rodríguez.  Descripción de Procesos (Propuesto): Josnery Díaz  Mod. Negocio: Karina Colmenarez  DCUN: Geholín Colmenarez  DAN: Kervin Hernández  Mod. Sistema: Alfredo Fernández  DCUS: Karina | Lectura individual de módulos y requisitos de usuarios previstos en las diapositivas. |
| **02/06/2019**  **12:00 pm** | Revisión de tareas | Chequeo de documentos y tareas entregadas |  | Correcciones de diagramas  y documentos | Preguntar dudas a Tutora |
| **xx/xx/xxxx**  **xx AM** |  |  |  |  |  |